POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
- zwanej dalej „ustawą”

na wykonanie zadania pn.

„Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

zatwierdził w dniu 29.08.2014 r. z up. Burmistrza Sekretarz Gminy /-/ Ryszard Szymański

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Międzyrzecz

REGON:			210966846

NIP: 				596-000-65-53

Miejscowość			66-300  Międzyrzecz

Adres:				ul. Rynek 1

Strona internetowa:		www.bip.miedzyrzecz.pl

Godziny urzędowania:		poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30,

piątek 7:30 – 14:30

2. Tryb postępowania

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

3. Przedmiot zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących placów zabaw w typie zaprojektuj i wybuduj:

3.1.1 Zadanie 1 - utworzenie placu zabaw przy ul. Kopernika w Międzyrzeczu – działka gruntu o nr ewidencyjnym 501/9 obręb geodezyjny Międzyrzecz 2.

3.1.2 Zadanie 2 - doposażenie placów zabaw w m. Nietoperek – działka gruntu o nr ewidencyjnym 106.

3.2. Zamówienie obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych zgodnie z wcześniej wykonaną własną (Wykonawcy) koncepcją zagospodarowania terenu na placach zabaw na terenach komunalnych Gminy Międzyrzecz oraz wykonaną własną (Wykonawcy) dokumentacją projektową, w związku z czym w skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

3.2.1. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym w ciągu do 2 tygodni od podpisania umowy koncepcji zagospodarowania terenu każdego z nowych i doposażonych placów zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF osobno dla każdego placu zabaw;

3.2.2 na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji w ciągu do 2 tygodni sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF osobno dla każdego placu zabaw dla realizacji placów zabaw opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2, zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Międzyrzecz na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (Projektu Zagospodarowania Terenu) utworzenia i doposażenia placów zabaw do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu w terminie krótszym niż 30 dni od daty zgłoszenia.  Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych.

3.2.3. wykonanie dostawy i montażu nowych urządzeń zabawowych zgodnie z wymogami technicznymi opisanymi w pkt. 3.5 do 3.5.6 z wykonaniem powierzchni piaszczystej jako powierzchni bezpiecznej pod i wokół posadowionych urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami serii PN-EN 1176 i PN-EN 11177.

3.2.4. Dostarczenie dokumentacji od producenta o dostarczonych i posadowionych w gruncie urządzeniach zabawowych;

3.2.5. Powykonawcza deklaracja Wykonawcy o zgodności z normami wymienionymi w pkt.3.2.3. wszystkich urządzeń zabawowych po ich zamontowaniu;

3.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;

3.4. Wykaz pożądanych przez Zamawiającego urządzeń zabawowych, znajduje się w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;

3.5. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) powinny posiadać min. 36-miesięczny okres gwarancji;

b) powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów;

c) elementy metalowe ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo. Zabezpieczenie powinno gwarantować trwałość antykorozyjną;

e) urządzenia zabawowe powinny być zgodne z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

f) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i

posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego

Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

- PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

g) urządzenia zabawowe muszą być kotwione w fundamentach betonowych lub zgodnie z zaleceniami producenta;

h) zamawiający nie dopuszcza drewnianych urządzeń;

i) podesty antypoślizgowe;

j) wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte plastikowymi kolorowymi „kapslami”;

k) elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blaknięcie kolorów i promienie UV;

l) urządzenia muszą być pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworów;

ł) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć

szkody powstałe podczas transportu i instalacji urządzeń. Po zakończeniu prac instalacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren do stanu pierwotnego.

3.5.1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe;

3.5.2. Urządzenia muszą być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo dla korzystających z tych urządzeń dzieci; Zamawiający żąda potwierdzenia ocynkowania nawierzchni metalowych urządzeń.

3.5.3. Urządzenia muszą być zamocowane w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta;

3.5.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w Programu funkcjonalno - użytkowego, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy pzp to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego urządzenia zabawowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;

3.5.5. Otoczenie urządzeń musi mieć strefy ochronne bezpieczeństwa wykonane zgodnie z opisami przy atestach dla poszczególnych typów urządzeń;

3.5.6. Wszystkie urządzenia muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa Budowlanego;

3.6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia, ponieważ zamieszczone wycinki mapek nie uwzględniają złożoności terenów placów zabaw.

3.7. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie  łącznie cenę prac projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

3.8.1. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

3.8.2. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

3.8.3  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną    ofertową  obejmuje również:

organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe,

ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP,

zapewnienie  i  ponoszenie  kosztów  związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów     rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,

uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia.

3.9 Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia.

Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane. Wszystkie nazwy własne należy traktować jako „te” lub równoważne.

3.10 Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię  aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy,  Wykonawca na 14  dni  przed  upływem  tego  terminu,  ma  obowiązek  przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

3.11 Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót oraz rękojmi za wady robót na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

3.12 Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):                 
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw

37.50.00.00-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

37.53.51.00-8 Huśtawki

37.53.50.00-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

3.13. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.

4. Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2014 r.

Uwaga : Zamawiający nie wyraża zgodny na przedłużenie terminu wykonania robót.

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 
i 2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

5.1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień w zakresie montażu urządzeń zabawowych lub budowy placu zabaw na minimalną kwotę 50 000 zł brutto każde potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

5.1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dla wykonania zamówienia dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst jednolity z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 10 SIWZ. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zaleca się aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia).

5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6  SIWZ.

6. Dokumenty i oświadczenia:

6.1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:

- wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ;

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp

wg załącznika Nr 2 do SIWZ;

- wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 5 do SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 6.9.-6.10. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wg załącznika nr 6 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ;

- pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego;

- pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 6.1.4) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.4. Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty.

6.5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2) –6.1.8), SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty 
i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.7. Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4), 6.1.6) SIWZ, które mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.8. SIWZ.

6.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.9. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6. SIWZ sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.10. Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.6) SIWZ, są:

6.10.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.10.2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.10.1. SIWZ;

6.10.3. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.10.1. SIWZ.

6.11. W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.6) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.10. SIWZ.

6.12. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6.1.6) SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienia nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.

6.13. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. – 6.12. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

7. Pełnomocnictwo:

Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Cena oferty:

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w pkt 3 niniejszej SIWZ.

Oferta winna zawierać  ostateczną cenę  brutto obejmującą  wszystkie koszty i składniki związane z realizacja zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);

- Cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT;

- Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

- współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą;

- każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.1.3) – 6.1.5) SIWZ;

- dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2), 6.1.6)- 6.1.7) powinny potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokumenty przedstawia jeden lub kilku współpartnerów;

- każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów jego dotyczących;

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;

Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);

- wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

- w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

10. Podwykonawstwo:

10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu zamówienia;

10.2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w pkt 5.2. SIWZ w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. SIWZ;

10.3. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w pkt 5.1. SIWZ;

10.4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

10.5. Pozostałe wymagania w zakresie podwykonawstwa reguluje projekt umowy.

11. Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

14. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

15. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

16. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

17. Sposób przygotowania ofert:

- oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 17.3) SIWZ;

- oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;

- dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy;

- zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;

- zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;

- wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika;

- oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;

- w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

- pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład.

18. Okres związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. Ogląd miejsca zamówienia:

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem i zebranie na swoje ryzyko i koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowanie i złożenia oferty.

20. Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

21. Opakowanie oferty:

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem

Zamawiającego i napisem:

Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj”

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed godziną 9:30 dnia 15.09.2014 r. ”

23. Składanie ofert:

- oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 201 (sekretariat) w terminie do dnia 15.09.2014 r. do godz. 9:00;

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp;

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej 
w niewłaściwym miejscu;

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;

- zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

24. Zmiana lub wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą z kopert  z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty;

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

25. Otwarcie ofert:

- Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 15.09.2014 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 202;

- w części jawnej posiedzenia, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

- informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje 
z otwarcia ofert przekazuje sie niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek;

- w części niejawnej posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

26. Ocena ofert:

- w pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będzie ocenie formalnej, a następnie przeprowadzana będzie ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5 SIWZ;

- zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykluczenia, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

- po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 27 SIWZ;

27. Kryteria oceny ofert:

Oferty oceniane będą według poniższych „wag” (znaczenia): cena oferty 100%

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cena oferty z najniższą ceną (zł)

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------	x 100 pkt

Cena oferty badanej (zł)

28. Odrzucenie ofert:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

29. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

30. Udzielenie zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.

31. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;

- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 31.1a SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń;

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:

- 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ;

- 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;

- zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 31.3) SIWZ jeżeli:

- w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;

- w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy;

- Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;

- w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców;

- w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami;

- Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do dnia podpisania umowy:

- kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.),

- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie;

- zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.);

Uwaga:

- w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;

- kwotę gwarancji lub poręczenia;

- termin ważności gwarancji lub poręczenia;

- nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;

- treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania będą zwiększenia rozmiarów szkody;

- zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto Urzędu  Miejskiego w Międzyrzeczu  Nr  14 2030 0045 1110 0000 0131 3330 z dopiskiem  „Zabezpieczenie – Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek”;

- jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym;

- zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w pkt 6.6. oraz 7 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 33.2) SIWZ;

- Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 33.1) SIWZ również za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 33.3) SIWZ;

- Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania ww. dokumentów za pomocą faksu oraz pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentów;

- zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do potwierdzenia na żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt. 33.1) SIWZ;

- w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub potwierdzeniem wysłania e-mailem);

- pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 34 SIWZ;

- w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z postępowaniem;

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie;

34. Udzielanie wyjaśnień:

- Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 34.3) SIWZ;

- Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 34.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania;

- zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 34.3) SIWZ;

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu www.bip.miedzyrzecz.pl;

- osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówień publicznych są Pani Katarzyna Szadkowska i Pan Tomasz Dembowy w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej.

- pytania należy kierować na adres:

Urząd Miejski

ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

e-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl

35. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyrzecz.pl. Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część;

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl;

- jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;

- jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach;

- niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl.

36. Środki ochrony prawnej:

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.

36.1. Odwołanie:

- odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;

- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

- odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

- odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:

- 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ;

- 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyrzecz.pl;

- odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 36.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

- w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;

- w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 36.1.2) SIWZ;

- w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 36.1.11) SIWZ Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;

- na czynności o których mowa w pkt 36.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 36.1.2) SIWZ;

36.2. Skarga do sądu:

- na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

- skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

- skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest  równoznaczne z jej wniesieniem;

- prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;

- skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

- w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

37. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

38. Zaliczki:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

39. Zmiany postanowień zawartej umowy:

Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ

40. Inne postanowienia

Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy pzp.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Na utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzec w trybie „zaprojektuj – wybuduj”

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Międzyrzecz

REGON:			210966846

NIP: 				596-000-65-53

Miejscowość			66-300  Międzyrzecz

Adres:				ul. Rynek 1

- WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy a w przypadku oferty wspólnej  wszystkich wykonawców składających ofertę

............................................................................................................................................................... adres ..................................................................................................................................................

tel. ...................................................fax .................................. e-mail…………………….................. REGON ........................................................	NIP ....................................................................... województwo ………………………………….

upełnomocniony przedstawiciel  ...................................................................................................

- Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższą tabelą, za cenę ryczałtową:

- wartość netto w wysokości: ................................................

słownie złotych: ………………………………………………..…………………………………………………………..….…..…………..

- należny podatek VAT wynosi ............... %  tj. ...............................

słownie złotych: .......................................................................................................................................

- cenę brutto.................................

słownie złotych:........................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota netto | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wybudowanie placu zabaw na działce nr. 501/9 w m. Międzyrzecz |
| 1 | Ławka stalowa bez oparcia - listwy plastikowe wraz z montażem - kpl. 2 |  |  |
| 2 | Piaskownica z tworzywa HDPE wraz z montażem |  |  |
| 3 | Zestaw rekreacyjny - dachy i wypełnienia z tworzywa HDPE wraz z montażem |  |  |
| 4 | Huśtawka sprężynowa siedziska z tworzywa HDPE wraz z montażem |  |  |
| 5 | Huśtawka słupowa - siedzisko proste i "pampers" wraz z montażem |  |  |
| 6 | Płotek panelowy (ogrodzeniowy) cynkowany i malowany proszkowo wraz z montażem |  |  |
| 7 | Furtka panelowa o wymiarach 1m x 1m ocynkowana i malowana proszkowo wraz z montażem |  |  |
| 8 | Prefabrykowana podmurówka betonowa wys .ok. 27 cm z łącznikiem wraz z montażem |  |  |
| 9 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej grubości 30 cm wraz z montażem |  |  |
| 10 | Huśtawka " Bocianie Gniazdo” wraz z montażem |  |  |
| 11 | Razem I |  |  |
| II | Doposażenie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz |
| 1 | Płotek panelowy ocynkowany i malowany proszkowo wraz z montażem - ok. 71 m - wraz z montażem bramy dwuskrzydłowej o wym. 2 m szer. x 1 m wys. |  |  |
| 2 | Furtka panelowa o szer. 1 m ocynkowana i malowana proszkowo wraz z montażem - 2kpl. |  |  |
| 3 | Montaż zestawu gimnastycznego |  |  |
| 4 | Razem II |  |  |
| III | Przygotowanie dokumentacji technicznej - 2 kpl. |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

- Oświadczamy, że:

- wykonamy zamówienie w pełni siłami własnymi*

- wykonamy zamówienie z udziałem podwykonawców*

* - niepotrzebne skreślić

| Lp. | Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawcę | Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |

UWAGA: Zamawiający żąda, aby w przypadku podwykonawstwa, na których zasobach Wykonawca

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest wypełnił wszystkie kolumny, tj. nr 1, 2 i 3, powyższej tabeli.

Natomiast w przypadku powierzenia podwykonawstwa, ale nie powoływania się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. Wykonawca obowiązany jest wypełnić tylko kolumnę nr 1 i 2 powyższej tabeli.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ wraz 
z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego).

- Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

- Oświadczamy,  że  zawarty  w  SIWZ  projekt  umowy  stanowiący  załącznik  Nr  7  do  SIWZ akceptujemy  bez  zastrzeżeń   i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie (brutto), tj. .................................... (słownie: ...............................................................) przed podpisaniem umowy.

- Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ;

- wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 5 do SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 6.9.-6.10. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wg załącznika nr 6 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ;

- pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego;

- pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;

- ..................................................................................................................................................

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – WRPG.271.15.2014

Ja/my  (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….

reprezentując firmę/ firmy  (w przypadku oferty dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) należy wpisać dane dotyczące wszystkich  współpartnerów, a nie ich pełnomocnika  – lidera) ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam/my warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek - gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – WRPG.271.15.2014

Ja/my  (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….

reprezentując firmę (w przypadku oferty dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie)

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….

w  imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu 
z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJA

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw 
w m. Nietoperek – gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – WRPG.271.15.2014

Ja/my  (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

reprezentując firmę (w przypadku oferty dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie)

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

w  imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/my, że podmiot który reprezentuję/my:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*

- należy do grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w której skład wchodzą poniższe podmioty*

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek – gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – WRPG.271.15.2014

przedstawiam/ my:

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dowody wydane przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Rodzaj (przedmiot) zamówienia | Wartość zamówienia | Okres (data) wykonania | Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Utworzenie placu zabaw na działce nr 501/9 w Międzyrzeczu oraz zagospodarowanie placu zabaw w m. Nietoperek – gmina Międzyrzecz w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – WRPG.271.15.2014

przedstawiam/ my:

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Nazwisko i imię | Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.2. SIWZ | Podstawa dysponowania, o której mowa w pkt 5.2. SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wskazane osoby posiadają uprawnienia wymagane w pkt 5.1.2. SIWZ.

……………………………………., dnia ..........................

...................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 – projekt umowy

### UMOWA  NR WRPG - . . . /2014

Zawarta w dniu ……………..  w Międzyrzeczu pomiędzy Gminą mającą swą siedzibę w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 zwaną w dalszym tekście “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Ryszarda Szymańskiego – Sekretarza Gminy

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Pani Kamili Anioł Szymańskiej

a:

……………………….. z siedzibą w ……………….. przy ulicy ………………. zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………….. w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy - została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie następujących placów zabaw:

- Zadanie 1 - utworzenie placu zabaw przy ul. Kopernika w Międzyrzeczu – działka gruntu o nr ewidencyjnym 501/9 obręb geodezyjny Międzyrzecz 2.

- Zadanie 2 - doposażenie placu zabaw w m. Nietoperek - działka gruntu o nr ewidencyjnym 106. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót objętych niniejsza umową jest określony programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia …., stanowiących integralną część umowy.

- Poza obowiązkami wymienionymi w § 1 do obowiązków wykonawcy w szczególności należy:

  - dokonanie uzgodnień koncepcji zagospodarowania, uwzględnianie uwag wnoszonych przez Zamawiającego, przedłożenie 1 egz. w wersji papierowej koncepcji zagospodarowania placu zabaw oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF;

  - Dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej i jej opracowanie oraz prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa;

  - przekazanie Zamawiającemu, przed przystąpieniem do realizacji, dwóch kompletów zatwierdzonej ostatecznie dokumentacji projektowej 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF;

  - Zgłoszenie w imieniu Gminy Międzyrzecz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu w terminie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia;

  - poniesienie kosztów przyłączenia oraz dostaw na potrzeby budowy energii elektrycznej i wody,

  - zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych ;

  - urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót;

  - utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza terenem budowy i terenem przyległym;

  - umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do  których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udzielenie im informacji wymaganych tą ustawą,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

  - zapewnienie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót;

  - zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.;

  - przedstawianie osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego, na każde jej żądanie, przed    wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i   dopuszczenie do stosowania tj: w szczególności: certyfikatów "na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia używanych materiałów;

Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

  - przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych ekspertyz, prób lub sprawdzeń, w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów;

  - przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu całości robót kosztorysu powykonawczego z podziałem na każdy plac zabaw osobno, certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołów prób i regulacji i innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót;

  - uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa(branżowymi) nadzorów technicznych;

  - zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru prac  zanikających lub ulegających zakryciu.

- Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), każde urządzenie powinno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Zamawiający wymaga by oferowane urządzenia zabawowe posiadały tabliczki znamionowe. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna zawierać m.in. podstawowe informacje o produkcie tj. nazwę, producenta, rok produkcji, nr normy PN-EN 1176, zgodnie z którymi urządzenia wyprodukowano.

- Koszty transportu oraz koszty elementów niezbędnych do montażu urządzeń zabawowych ponosi Wykonawca.

- Przed przystąpieniem do prac montażowych, zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu, deklaracji zgodności producentów, stwierdzających, że oferowane wyroby określone w załączniku nr 8 do SIWZ są zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176, PN-EN 1177, lub certyfikaty, atesty, wystawione przez laboratorium, jednostkę certyfikującą lub inny podmiot przeprowadzający ocenę zgodności, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania i warunki określone w odpowiednich Polskich Normach.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. i ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

1) Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

2) Zakończenie: w terminie do 30 listopada 2014 r.

- Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, sporządzonego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) 23%) ……………………… zł.

(słownie:……………………………………………………………….zł.)

Podatek VAT 23 % w wysokości …….…………………………… zł.

Cena netto w wysokości ………………………………………………zł.

(słownie:……………………………………………………………….zł.)

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Będą to między innymi koszty: wszelkich prac przygotowawczych, projektowo-kosztorysowych, porządkowych, transportu, elementów niezbędnych do montażu urządzeń oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy; koszty te winny być uwzględnione w ryczałtowej cenie ofertowej i nie podlegają zmianie w okresie realizacji niniejszej umowy.

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji – z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 7.

- Strony postanawiają, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych prac, sporządzonego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem, w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie za przedmiot umowy przelewem na rachunek Wykonawcy:

Bank: …………………………………………………………….……

Nr rachunku: ………………………………………………………

§ 4

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy.

- Z czynności odbiorowych strony spiszą protokół odbioru przedmiotu umowy, polegający na ocenie ilości, jakości i zgodności przedmiotu umowy i zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru przedmiotu umowy. Data podpisania protokołu odbioru jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy, jeżeli stwierdzi, że parametry techniczne oferowanych wyrobów są niezgodne z minimalnymi parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, lub z powodu wadliwego wykonania prac. W opisanych wyżej przypadkach Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia; wówczas Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 6 ust. 1 punkt 2 niniejszej umowy.

- nienadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie urządzeń zabawowych zgodnie z ich przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo naliczenia wykonawcy kar umownych określonych w § 6 ust. 1 podpunkt 2 niniejszej umowy,

- w przypadku nie usunięcia wad w ustalonym terminie po raz drugi, odstąpić od umowy winy wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:

- 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia zabawowe, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy,

- 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace montażowe, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, przedłoży Zamawiającemu szczegółowe warunki gwarancji i eksploatacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy wraz z podaniem terminu upływu gwarancji.

- Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady urządzeń zabawowych lub wady ich montażu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 6 ust. 1 podpunkt 2 niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia wad, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo od daty ich usunięcia.

§ 6

Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą stosowane następujące kary umowne :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, liczony od terminu określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub naprawy gwarancyjnej,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 500,00 zł,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub jej zmiany w wysokości 1 500,00 zł,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 1 500,00 zł,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 500,00 zł.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z wystawionych przez niego faktur należnych Zamawiającemu kar umownych.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa całej poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

- Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 9 grudnia 2013 r. poz.1473).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

- Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Jeżeli prace objęte fakturą wystawioną przez Generalnego Wykonawcę były częściowo lub całkowicie wykonane przez podwykonawców robót budowlanych. Generalny Wykonawca przedstawi łącznie z fakturą pisemne oświadczenie, że dokonał płatności Podwykonawcy w zakresie wykonanych przez nich robót wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawców, że płatności za wykonane przez nich roboty zostały dokonane przez Generalnego Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenie oświadczenia Generalnego Wykonawcy oraz oświadczeń wszystkich Podwykonawców robót budowlanych a także w przypadku dostarczenia oświadczeń  potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury.

- Wstrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Podwykonawców w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.

- W przypadku zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty objęte umową, za które nie zapłacił Wykonawca, Zamawiający potrąca z należności Wykonawcy zapłaconą kwotę.

- Zamawiający może wstrzymać zapłatę Wykonawcy do czasu przedłożenia oświadczenia Podwykonawców o stanie rozliczeń z Wykonawcą lub udzieleniu przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców ustanowionych zgodnie z art. 649 kc1 w zw. z art. 649 kc5.

§ 8

- Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac opisanych w § 1 niniejszej umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych,

- Wykonawca przerwał realizację prac opisanych w § 1 niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca wykonuje prace wadliwie, niezgodnie ze złożoną ofertą i załącznikiem nr 9 i 10 do SIWZ, stosując wyroby niezgodne z wymaganiami określonymi z § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

- W przypadkach o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności, mimo upływu dodatkowego, miesięcznego terminu, liczonego od terminu zapłaty faktury o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonania prac i podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy o którym mowa w § 1.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku , według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………………..…  (słownie ……………………………………………………) co stanowi 10% wartości brutto umowy w postaci  …………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniądz jest  nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Strony ustalają, że wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- pozostałe 30% nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 10

- Osoba upoważniona przez Zamawiającego do prawidłowego przebiegu realizacji ……………………. tel. …………………………… .

- Osoba upoważniona przez Wykonawcę do prawidłowego przebiegu realizacji ……………………. 
tel. …………………………… .

§ 11

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z umową związane. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje z chwilą odbioru końcowego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

§ 13

1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- SIWZ,

- Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

................................................... 	        			...............................................

ZAŁĄCZNIK NR 8

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – plac zabaw przy ul. Kopernika w Międzyrzeczu.

Opis terenu:

- działka nr 501/9 położona w Międzyrzeczu w obrębie m. Międzyrzecz 080302_4.0002 o pow. 0,4281 ha. Teren płaski otoczony zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Na działce znajdują się: sieć kanalizacji deszczowej fi 200 i  fi 150, sieć energetyczna, chodnik oraz sieć wodociągowa.

Prace przygotowawcze:

- Wykorytowanie i wyrównanie terenu placu zabaw, powierzchnia placu zabaw ok. 130 m2.

Uwaga: Podane wymiary geometryczne są wymiarami poglądowymi. Ostateczna powierzchnia placu zabaw zostanie ustalona na podstawie wykonanego przez Wykonawcę projektu zagospodarowania placu zabaw.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej:

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej na terenie całego placu zabaw  na grubość 30 cm - powierzchnia ok. 130 m2.

Uwaga: Podane wymiary geometryczne są wymiarami poglądowymi. Ostateczna powierzchnia placu zabaw zostanie ustalona na podstawie wykonanego przez Wykonawcę projektu zagospodarowania placu zabaw.

Montaż ogrodzenia:

- ogrodzenie – ogrodzenie panelowe o dł. ok. 48m – wymiary jednego przęsła nie powinny przekraczać wys. 1 m, szer. 2,5 m, płotek z paneli zgrzewanych z pręta Ø 5 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony. Zamawiający żąda, aby w ogrodzeniu dwa przęsła były demontowalne z uwagi na konieczność konserwacji placu zabaw. W ogrodzeniu musi zostać zamontowana furtka panelowa o szer. 1m dostosowana wyglądem do ogrodzenia, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor zielony z zamknięciem na klucz z samozamykaczem. Ogrodzenie malowane na słupkach osadzonych na fundamentach betonowych. Pod ogrodzeniem zamontować należy obrzeża lub podmurówkę betonową zapobiegające przerastaniu trawy oraz przemieszczaniu się piasku z bezpiecznej nawierzchni poza teren placu zabaw.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu, lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne.

Wyposażenia placu zabaw

- ławka stalowa bez oparcia - 2 szt.

| Wymiary | [m] |
| --- | --- |
| Długość: | 1,7 |
| Szerokość: | 0,52 |
| Wysokość: | 0,51 |
| Liczba użytkowników: | 4 |

- konstrukcja z rury fi 48 mm,

- listwy plastikowe brązowe 35x100x1600 mm,

- wykonanie konstrukcji w wersji nierdzewnej,

- łączenia elementów śruby nierdzewne.

Przykładowy pogląd urządzenia w karcie technicznej nr 3.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne. Dopuszczalna zmiana  wymiarów +/- 5 %. Podane materiały z których maja być wykonane urządzenia są materiałami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zmianę materiałowa urządzenia wyłącznie na materiał o lepszych parametrach funkcjonalno-techniczno-wytrzymałościowych.

- piaskownica  - 1 szt.

| Wymiary | [m] |
| --- | --- |
| Długość | 2,25 |
| Szerokość | 2,25 |
| Wysokość | 0,3 |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,2 x 5,2 |
| Liczba użytkowników | 8 |

Wykonana z tworzywa HDPD, montowana za pomocą kotew stalowych na prefabrykatach betonowych.

Przykładowy pogląd urządzenia w karcie technicznej nr 4.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne. Dopuszczalna zmiana  wymiarów +/- 5 %. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałowej poszczególnych elementów zestawu.

- zestaw rekreacyjny o sylwetce zwierzęcia afrykańskiego (np. słoń, nosorożec, wielbłąd, hipopotam, lew) - 1  szt.

| Wymiary | [m] |
| --- | --- |
| Szerokość | 5,7 x 1,5 |
| Wysokość Całkowita | 3 |
| Wysokość Podestu | 0,95/1,6 |
| Strefa bezpieczeństwa | 9,2 x 4,5 |
| Liczba użytkowników | 8 |
| Szerokość | 5,7 x 1,5 |
| Wysokość Całkowita | 3 |

Przeznaczenie: dla grupy wiekowej 3 – 15 lat.

Materiały zestawu:

- konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 60×60 mm,

- dach i wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci,

- tunel rurowy i łańcuchy ścianki wspinaczkowej wykonane ze stali nierdzewnej,

- ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE,

- w jednym z wypełnień bocznych zamontowana gra „kółko-krzyżyk”,

- podłogi, elementy wejściowe i przejściowe ze sklejki antypoślizgowej, 18 mm,

- trap wejściowy z guzami chwytnymi do wspinaczki,

- całość wykonana z konstrukcji cynkowanej i malowanej proszkowo.

Skład zestawu:

- wieże bez dachu szt. 2

- zjeżdżalnia szt. 1

- tunel rurowy szt. 1

- rura zjazdowa szt. 1

- podest z dachem szt. 1

- ściana wspinaczkowa łańcuchowa szt. 1

- gra „kółko-krzyżyk” szt. 1

- trap wejściowy z guzami szt. 1

Przykładowy pogląd urządzenia w karcie technicznej nr 1.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne. Dopuszczalna zmiana  wymiarów +/- 5 %. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałowej poszczególnych elementów zestawu.

- Huśtawka sprężynowa 1 szt.

| Wymiary | [m] |
| --- | --- |
| Długość | 1,51 |
| Szerokość | 0,3 |
| Wysokość | 0,8 |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,9 x 3 |
| Liczba użytkowników | 2 |
| Długość | 1,51 |
| Szerokość | 0,3 |

Materiały urządzenia:

- konstrukcja z profilu zamkniętego 80×80 mm, cynkowana i malowana

- sprężyna z pręta Ø 20 mm,

- siedziska gumowane lub z tworzywa HDPE,

- sylwetki zwierząt z tworzywa HDPE,

- uchwyty stalowe, ocynkowane i plastikowe ,

- amortyzatory gumowe pod siedziskami.

Przykładowy pogląd urządzenia w karcie technicznej nr 5.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne. Dopuszczalna zmiana  wymiarów +/- 5 %. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałowej poszczególnych elementów zestawu.

- Huśtawka słupowa wahadłowa z siedziskiem prostym i siedziskiem typu „pampers”- 1szt.

| Wymiary | [m] |
| --- | --- |
| Długość | 2,5 |
| Szerokość | 0,5 |
| Wysokość | 2,8 |
| Strefa bezpieczeństwa | 7,9x2,5 |
| Liczba użytkowników | 2 |

Materiały urządzenia:

- konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo w żywych kolorach,

- podpora z rury Ø 114 mm,

- łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm,

- huśtawka łożyskowana tocznie,

- ozdobne wypełnienie z tworzywa HDPE,

- siedzisko proste i pampers,

- montaż na prefabrykatach – zgodnie z zaleceniami producenta.

Przykładowy pogląd urządzenia w karcie technicznej nr 6.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne. Dopuszczalna zmiana  wymiarów +/- 5 %. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałowej poszczególnych elementów zestawu.

- Huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” - 1szt.

| Wymiary | [m] |
| --- | --- |
| Długość | 3 |
| Szerokość | 2,2 |
| Wysokość | 2,4 |
| Strefa bezpieczeństwa | 7,3 x 3,1 |
| Liczba użytkowników | 3 |

Materiały urządzenia:

- podpory z profilu 70×70 mm, cynkowane i malowane proszkowo,

- belka z profilu 70×70 mm, cynkowana i malowana proszkowo,

- huśtawka łożyskowana tocznie,

- ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE,

- siedzisko „bocianie gniazdo” ma wymiary 900-1200 mm,

- montaż na prefabrykatach – zgodnie z zaleceniami producenta.

Przykładowy pogląd urządzenia w karcie technicznej nr 7.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne. Dopuszczalna zmiana  wymiarów +/- 5 %. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałowej poszczególnych elementów zestawu.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – plac zabaw w m. Nietoperek

Opis terenu:

- działka nr 106 położona w Międzyrzeczu w obrębie Nietoperek  080302_5.0011 o pow. 0,0650 ha. Teren płaski otoczony zabudową mieszkaniowa jednorodzinną, odgrodzony z jednej strony ogrodzeniem od prywatnej posesji, położny wzdłuż drogi gminnej . Na działce znajdują się istniejące urządzenia zabawowe.

Prace przygotowawcze:

Usunięcie kamieni, pozostałości fundamentów betonowych celem przygotowania terenu pod montaż urządzeń i ogrodzenia.

Montaż ogrodzenia:

- budowa ogrodzenia panelowego o łącznej długości 71 m wraz z montażem bramy oraz montażem 2 kpl. furtek wraz z obrzeżami betonowymi pod ogrodzeniem (łączna długość 71 m) - płotek z paneli zgrzewanych  z pręta 5 mm ocynkowanych  i malowanych proszkowo na kolor zielony, przęsło o wym. 255x100+słupek+obejmy, furtka o wymiarach 1000x1000 mm, brama dwuskrzydłowa o wymiarach 1000x2000 mm, montaż na wylewkach betonowych. Pod ogrodzeniem zamontować należy obrzeża lub podmurówkę betonową zapobiegające przerastaniu trawy oraz przemieszczaniu się piasku z bezpiecznej nawierzchni poza teren placu zabaw.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne.

Wyposażenia placu zabaw

- Zestaw gimnastyczny - 1szt.

| Wymiary | [m] |
| --- | --- |
| Długość | 6 |
| Szerokość | 0,7 |
| Wysokość | 2,25 |
| Strefa bezpieczeństwa | 10 x 4,7 |
| Liczba użytkowników | 12 |

Materiały i skład  urządzenia:

- montaż zestawu gimnastycznego składającego się z następujących elementów:

-  belka główna z profilu zamkniętego 80x80 mm,  cynkowana i malowana proszkowo,

- konstrukcja z profilu zamkniętego 80x40 mm,  cynkowana i malowana proszkowo,

- ściany wspinaczkowe z otworami i guzami chwytnymi  wykonane z tworzywa HDPE,

- łańcuchy ze stali nierdzewnej, atestowane, 5 mm,

- drabinka łańcuchowa, rura wspinaczkowa  lina wspinaczkowa z koralikami, ściana wspinaczkowa łańcuchowa,

- montaż na prefabrykatach – zgodnie z zaleceniami producenta.

Przykładowy pogląd urządzenia w karcie technicznej nr 2.

Uwaga:

Podane wymiary geometryczne są wymiarami pożądanymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o wymiarach innych niż wynikające z opisu lecz spełniające założenia funkcjonalno-techniczne. Dopuszczalna zmiana  wymiarów +/- 5 %. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałowej poszczególnych elementów zestawu.

# Footnotes

Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 6.10 - 6.11 SIWZ;

Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.1. SIWZ;

W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 5.2. SIWZ.

W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie (oryginał) tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 5.2. SIWZ.